Администрация  сельского поселения Кармышевский  сельсовет
муниципального района  Альшеевский район                                         Республики Башкортостан

             БОЙОРОК                                               РАСПОРЯЖЕНИЕ
   14.03.2016й.                          № 06                         14.03.2016 г.

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, 
мостов и других сооружений к пропуску паводка в 2016 году на территории сельского поселения Кармышевский сельсовет

       В целях  своевременной подготовки  населенных  пунктов,  хозяйственных  строений,  инженерных коммуникаций, мостов  и  гидротехнических  сооружений  к  пропуску весеннего паводка 2016 года: 
    
1.Создать и  утвердить состав противопаводковой комиссии:
    Председатель комиссии -  Шакуров Д.У. – глава СП Кармышевский СС 
    зам .председателя -    Ахтямов И.Н. - депутат совета СП Кармышевский сс 
    Члены комиссии:       Хазиев Р.Р. – работник МБОУ ООШ с.Кармышево
                                         Лукманов С.Б.-       связист РУС
                                         Галиакберов Н.Ф.- староста д.Уваровка, глава  КФХ       

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка на территории СП Кармышевский сельсовет.
1. В период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство на местах.
1. Работнику РУС Лукманову С.Б. обеспечить устойчивую связь с водомерным постом в с.Кармышево.
1. Участковому полиции ОВД по Альшеевскому району   Хасанову Г.Г. обеспечить охрану общественного  порядка в местах возможной эвакуации людей, животных и материальных ценностей.
1. Контроль за исполнением данного распоряжения  возложить на специалиста  I  категории  Ахтямовой Н.У.


Глава СП Кармышевский сельсовет                                            Д.У.Шакуров






Утвержден распоряжением
главы администрации
Кармышевский сельсовет № 06
от  14.03.2016 г.

П Л А Н
мероприятий  по безаварийному пропуску весеннего паводка на территории СП Кармышевский сельсовет муниципального района Альшеевский  район в 2016 году

	№пп
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственные за выполнение

	1
	Определить населенные пункты, жилые дома, складские помещения, фермы, которые могут быть затопленными паводковыми водами.
	до 20.03
	Глава администрации,
специалист I категории

	2.
	Проверить состояние гидротехнических сооружений, при необходимости провести ремонтные работы, очистить от снега и наледи водосбросы, мостовые пролеты. К началу паводка опорожнить водоемы сезонного регулирования.
	до 25.03
	 Глава СП, собственники сооружений

	3.
	Провести инструктаж всех работников, связанных паводком, беседы с детьми и с родителями.

	До 25.03.
	Специалист I категории,
директора школ

	4.
	Контролировать  уровень воды и работу жалюзи пруда д.Уваровка.


	До 01.04.

	Собственник
 пруда

	5 
	До начало паводка привести в готовность все лодки, имеющихся у граждан  в личной собственности
	До 25.03
	Администрация с/с

	6.
	Обеспечить сохранность трансформаторных электропередачи и связи, заблаговременно установить за ними систематическое наблюдение.
	На период паводка
	Работник РУС

	7.
	Предусмотреть временную эвакуацию населения  и домашних животных из зон возможного затопления с временным размещением в заранее подготовленных помещениях :(МТФ с.Кармышево и Чураево-для скота; Кармышевский д/сад и Чураевский д/сад –для населения, д.Уваровка -школа-для населения )
	До 1.04
	Руководители МТФ, ДО , глава СП

	 8
	До начала дорожной распутицы завести в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение, медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости.
	До 1.04
	Индивидуальные предприниматели, ЦРБ

	 9.



	Эвакуировать в случае необходимости из зоны затопления:
   - население
   - скот
	На период
паводка


	Противопаводковая комиссия



	10.

	 Оказать помощь престарелым людям в период паводка и снеготаяния в населенных пунктах
	
постоянно
	работники соц. защиты

	11.




	 Организовать изучение правил поведения в период паводка детьми, оказание помощи престарелым людям по уборке снега с крыш, отводу талых вод, заготовки дров, питьевой воды в период паводка.
	
до 01.04.



	
директора школ, работники соц. защиты







